Certo, ecco una spiegazione a parole del motore di calcolo del rischio.

calculate_component_risk — Rischio per singolo componente

Questa funzione prende in input una riga del file Excel (un componente della BOM) e il run rate (ritmo di produzione settimanale), e restituisce un punteggio di rischio da 0 a 100 sommando 7 fattori:

1. Concentrazione geografica (max 25 punti)

Guarda in quali paesi si trovano gli stabilimenti produttivi (fino a 4). Se sono tutti in un unico paese asiatico "ad alto rischio" (Taiwan, Cina, Corea, Giappone, Malesia, Singapore, Filippine) → punteggio massimo. Meno sono concentrati in Asia, meno punti.

2. Single source (max 20 punti)

Se il componente è prodotto in un solo stabilimento → 20 punti (critico). Se sono 2 → 10 punti. Più di 2 → nessun punto. Suggerisce di qualificare un secondo fornitore e stima le ore-uomo necessarie in base alle settimane di qualifica.

3. Lead time (max 15 punti)

Se il fornitore ha tempi di consegna superiori a 16 settimane → 15 punti. Tra 10 e 16 → 10 punti. Tra 6 e 10 → 5 punti. Suggerisce strumenti come rolling forecast o VMI per ridurre il rischio.

4. Buffer stock (max 15 punti)

Calcola quante settimane di produzione copre il buffer stock attuale. Lo fa dividendo le unità di buffer per il consumo settimanale (run_rate × quantità per BOM). Se il buffer copre meno del lead time → 15 punti (critico). Se copre meno di 1.5 volte il lead time → 8 punti.

5. Dipendenze (max 10 punti)

Se il componente non è stand-alone (cioè dipende da altri componenti per funzionare, es. una memoria che serve a un processore) → 10 punti. Segnala quale componente è collegato.

6. Componente proprietario (max 10 punti)

Se il componente è proprietario (nessuna alternativa diretta sul mercato) → 10 punti. Se è semplicemente non-commodity → 5 punti. Per i proprietari suggerisce di studiare un redesign con componenti standard, stimando 200 ore-uomo.

7. Certificazioni (max 5 punti)

Se la riqualifica richiede più di 12 settimane → 5 punti. Tiene conto anche del tipo di certificazione richiesta.

Risultato finale del componente

- 55+ punti → Rosso (ALTO)

- 30–54 punti → Giallo (MEDIO)

- sotto 30 → Verde (BASSO)

Restituisce: punteggio, colore, livello di rischio, lista dei fattori critici, suggerimenti operativi e stima delle ore-uomo per la mitigazione.

calculate_bom_risk — Rischio complessivo della BOM

Prende tutti i rischi dei singoli componenti e calcola una media pesata per valore economico: ogni componente pesa in proporzione al suo costo unitario × quantità nella BOM. Così un componente costoso ad alto rischio pesa di più di uno economico. Le soglie sono le stesse (50+ rosso, 30+ giallo, sotto 30 verde).

In sintesi: il motore analizza ogni componente su 7 dimensioni di rischio supply chain, assegna un punteggio, e poi aggrega tutto pesando per il valore economico di ciascun componente.